青岛市爆破作业项目

评估流程图说明

为全面贯彻落实《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012），规范爆破作业项目安全评估行为准则，青岛市爆破协会组织专家及会员单位负责人，通过座谈会讨论形式，按照公开、公正、公平、透明、严肃、快捷的原则，制定了“青岛市爆破作业项目评估流程图”，并做以下说明。

一、协会接收申请单位送达的资料（爆破方案和合同），并于1日内根据“评估、监理安排双循环制”安排安全评估、安全监理单位，通知本项目的评估单位、监理单位、咨询专家，并上报监管部门，以及通知申请单位各项安排工作及通知时间。

二、申请单位与评估单位、监理单位联系，送达爆破方案；评估、监理单位与6日内完成以下工作：

① 完成评估合同、监理合同的签订；

② 评估单位将方案送达咨询专家；

③ 评估单位前往踏看现场（可会同咨询专家和监管部门）；

④ 评估单位形成方案初审意见；

⑤ 评估单位将形成的意见一次性反馈申请单位，并通知协会和监管部门，并备注反馈时间。

在此期间，参与方若发现申请单位存在以下问题：① 方案设计内容拼凑，缺乏针对性，故意弄虚作假；② 爆破方案存在比较严重的缺陷，错别字较多，方案未按规定格式、内容要求编制、设计依据不完整、周边环境概述不全面、有漏项，爆破作业项目与级别不符合规定、选择的方案不合理、技术设计、安全设计、起爆网路及应对的安全防范措施有缺陷等，需改动较大的。将申请单位资料退回，待其整改完善后，再进入评估流程。

三、申请单位收到反馈意见后尽快完成爆破方案修改工作，并提交给评估单位，签署交接人、时间。若申请单位未按意见修改，评估单位可继续要求申请单位修改，直至完成修改、无意见为止。每次都要签署双方交接人和时间。评估单位确认方案修改无意见后通知协会和监管部门。以上工作需在3个工作日内完成。

四、7日内组织评估单位、监理单位、咨询专家前往踏看现场，并召开评审会。

五、安全评估会以后，申请单位需在1日内完成方案的最终完善，并提交评估单位进行终审，提交时“签署交接人、时间”。

六、评估单位接到方案并对方案终审，若方案未按评估会意见优化或不全面，继续反馈申请单位优化，签署双方交接人、时间，并同时告知协会和监管部门。若符合评估会意见要求，于收到方案日期3个工作日内出具安全评估报告，并送达咨询专家签署意见和回签单。协会在收到专家咨询意见和回签单后，需在1个工作日内为“专家咨询意见表”盖“协会安全评估章”。

七、安全监理单位在评估会后3个工作日内完成监理方案的编制工作，并提交申请单位。

八、申请单位收到各项资料后，尽快整理、形成审批材料，报市公安局审批。

其他要求说明：

一、爆破作业项目进入评估流程后，应严格按照评估流程实施，任何单位和个人不得无故拖延时间，若遇不可抗力情况，应在流程规定时间内及时上报协会和监管部门，若违反规定要求一次，暂停评估资格一次，两次暂停评估资格四次，以此类推。

二、承担该爆破作业项目咨询的专家，在项目流程运行期间，若有外出或有紧急情况时，应及时通知安全评估单位并报知协会，由协会及时安排调整专家人员，若未及时通知，导致爆破作业项目评估延误，出现一次暂停一次咨询资格，出现两次暂停四次咨询资格，以此类推。

3、以上相关期限日期如遇法定节假日顺延。

4、申请单位因方案修改未达到时间要求而导致延误，自按要求完善之日起计算下一流程时限。